PAGE  

Додаток 1

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 „Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.”
    від  30.09.2009р. №         /09  
5. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
	№

заходу
	Найменування  заходів
	Замовник-виконавець
	Строк
	Розділ генплану
	Орієнтовна вартість робіт 

тис. грн.

	1.
	СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ   МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ  ТА  МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

	1.1
	Придбання програмного забезпечення та оплата робіт по створенню програмного забезпечення для комп’ютерної та обчислювальної техніки з передачею майнових прав
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	Протягом терміну  дії  генерального плану міста
	2 т.

VI розд.
	2 000

	1.2
	Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання
	
	
	
	500

	1.3
	Розробка Порядку ведення містобудівного кадастру
	
	
	
	200

	1.4
	Здійснення  моніторингу  за  відповідністю  містобудівного  розвитку  м. Харкова  основним  положенням  генерального  плану  та  реалізацією  завдань  даної  програми.
	
	
	
	Щорічно

	2.
	РОЗРОБКА  НАСТУПНИХ  ЕТАПІВ  МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

	2.1
	План червоних ліній;
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2005-2007рр.
	
	630

	2.2
	Проект міської межі;
	
	2005-2008 рр.
	
	1000

	2.3
	Розробка  місцевих  правил забудови;
	
	2008 рр.
	
	700

	2.4
	Розробка схеми оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту;
	
	2009 р.
	
	700

	2.5
	Розробка проекту визначення меж історичних ареалів
	
	2007 р.
	
	49

	2.6
	Розробка  графічної частини  правил благоустрою
	
	2008 р.
	
	800

	3.
	ПРОЕКТУВАННЯ МАГІСТРАЛЕЙ ТА ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОК

	3.1
	Реконструкція вул. Клочківської від пров. Рогатинського до пров. Банного;
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції
	2004-2015рр.
	2 т.

IV розд.

гл. 3;


	500

	3.2
	Реконструкція вул. Сумської від просп. Правди до вул. Скрипника з пробивкою вул. Скрипника на вул. Клочківську;
	
	
	
	850

	3.3
	Реконструкція вул. Пушкінської;
	
	
	
	495

	3.4
	Реконструкція вул. Шевченка від просп. Московського до  вул. Матюшенка;
	
	
	
	900

	3.5.
	Пробивка вул. Клочківської до  скверу  „Стрілка” з будівництвом розв’язки  в  різних  рівнях  з Нетіченською набережною  та з пробивкою вул. Жовтневої революції;
	
	
	
	2000

	3.6.
	Пробивка вул. Шевченка до просп. Гагаріна з будівництвом розв’язки в різних рівнях з просп. Гагаріна;
	
	
	
	3900

	3.7.
	Реконструкція Нетіченської набережної від розв’язки  в різних рівнях  з просп. Гагаріна до  розв’язки  в  різних рівнях  з вул.Клочківською;
	
	
	
	2000

	3.8.
	Пробивка просп. 50-річчя ВЛКСМ  від вул. Ак. Павлова  до  розв’язки  в різних рівнях на  перехресті  вул. Шевченко, вул. Матюшенка –просп. 50-річчя ВЛКСМ;
	
	
	
	1300

	3.9.
	Реконструкція  вул. Матюшенка, вул. Весніна від  вул. Шевченка до вул. Динамівської;
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції
	2006-2015 рр
	2 т.

ІV розд.

гл.2

п.2.4;


	1700

	3.10
	Вул.  Клочківська з виходом  на  Червоношкільну  набережну – просп. Гагаріна;
	
	
	
	1050

	3.11
	Салтівське  шосе з  виходом  на  вул. Матюшенка – вул. Весніна – вул. Новгородську до  вул. Клочківської – вул. Єлізарова;
	
	
	
	2250

	3.12
	Бєлгородське шосе – вул. Сумська  до  перетину  з  вул. Весніна;
	
	
	
	2500

	3.13
	Симферопольське шосе – Мерефянське шосе  від  просп. Гагаріна  до  окружної  автодороги;
	
	
	
	4000

	3.14
	Дві розв’язки:

просп.  50-річчя СРСР – просп. 50-річчя ВЛКСМ; просп. 50-річчя ВЛКСМ– вул. Академіка Павлова;
	
	
	
	1200

	
	Вул. Проектна-14 від просп. 50-річчя ВЛКСМ – бульв. Б. Хмельницького – просп. Фрунзе – Окружна Автодорога
	
	
	
	7500

	3.15
	Дублер  вул. Полтавський  шлях  з  використанням  вул. Постишева   з  виходом  на  Нетіченську  набережну – Червоношкільну  набережну  вул. Шевченка – продовження  просп. 50-річчя ВЛКСМ – вул. Академіка  Павлова;
	
	Після 2015р.
	
	4830

	4.
	ПРОЕКТ ВОДОЗНИЖЕННЯ

	4.1
	В районі р. Немишлі;
	Департамент комунального господарства
	2006-2010 р.
	2 т.

IІІ розд.
	600

	4.2.
	В  районі  р. Харків від  злиття з р. Немишля  до  Великої  Даниловки;
	
	2006-2010 р.
	
	700

	4.3
	В  районі  р. Лопань від злиття  з р. Уди  до окружної автодороги;
	
	2008 р.
	
	800

	5.
	ЖИТЛОВЕ  БУДІВНИЦТВО

	5.1
	Розробка ДПТ району  по вул. Астрономічній
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006 -2015 рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2
	200

	5.2
	Розробка ДПТ району „Горизонт”
	
	
	
	900

	5.3
	Розробка ДПТ району Флорінки
	
	
	
	80

	5.4
	Розробка ДПТ району  Левада: Червоношкільна набережна – просп. Гагаріна – вул. 1 Кінної Армії – вул. Жовтневої Революції;
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006 -2015 рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2
	250

	5.5
	Розробка ДПТ  району  Липова роща під садибну житлову забудову
	
	
	
	35

	5.6
	Розробка ДПТ району «Зелений Гай», що обмежений вул. Луі Пастера – бул. І. Каркача – вул. Роганською – вул. Мира – вул. Другої П’ятирічки – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна
	
	
	
	275

	5.7
	Розробка ДПТ району Північні П’ятихатки
	
	
	
	40

	5.8
	Схеми забудови буферних зон
	
	
	
	1032

	5.9
	Розробка ДПТ району  Рогань—Совхоз Декоративні культури
	
	
	
	240

	5.10
	Розробка ДПТ району  по вул. Ньютона під садибну житлову забудову
	
	
	
	204

	5.11
	Розробка ДПТ району  по пр.Московському
	
	
	
	102

	5.12
	Розробка ДПТ району  Східної Салтівки (обласні землі)
	
	
	
	

	5.12.1.
	Багатоквартирної житлової забудови
	
	
	
	390

	5.12.2.
	Садибної житлової забудови
	
	
	
	180

	5.13
	Розробка ДПТ району  Північої Салтівки (обласні землі)
	
	
	
	108

	5.14
	Розробка ДПТ району Південні П'ятихатки під садибну житлову забудову (обласні землі) 
	
	
	
	100

	5.15
	Розробка  ДПТ  району  Подол:  Майдан Рози Люксембург – пров. Армянський – вул. Кооперативна – р. Харків – р. Лопань;
	
	
	
	102

	5.16
	Розробка  ДПТ  району обмеженого вул. Плеханівська – майдан Руднєва – Московський проспект – вул. Б.Хмельницького – вул. Кірова;
	
	
	
	100

	5.17
	Розробка  ДПТ  району обмеженого Нетіченською наб.- Жовтневої революції – вул. Світло Шахтаря – вул. Примакова – вул. Конєва;
	
	
	
	120

	5.18
	Розробка  ДПТ  району обмеженого вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – р. Лопань;
	
	
	
	70

	5.19
	Розробка  ДПТ  району обмеженого вул.Полтавський Шлях – вул. Володарського – вул. Постишева – вул. Наріманова; 
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2
	200

	5.20
	Розробка ДПТ  району обмеженого пр. Московським – вул. Юр`ївською– вул. Куйбишева – пров. Куйбишева – р. Харків –  майданом Фейєрбаха;
	
	
	
	250

	5.21
	Розробка ДПТ  району обмеженого узвозом Пасcіонарії – вул. Клочківська – вул. Іванівська – р. Лопань;
	
	
	
	40

	5.22
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Культури – вул. Галана – вул. Данилевського – вул. Р.Ролана;
	
	
	
	50

	5.23
	Розробка ДПТ  району обмеженого: «Пробивка» узвозу Пассіонарії – вул. Котлова – вул. Червоноармійська – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – пров. Пискунівський – р. Лопань;
	
	
	
	85

	5.24
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Івана Каркача – вул. Шарикова–вул. Електровозна – вул. Плиточна 
	
	
	
	40

	5.25
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Ак. Белецького – вул. Якіра – вул. О. Стасовой – р. Харків; 
	
	
	
	200

	5.26
	Розробка ДПТ  району обмеженого узвізом Весніна – вул. Челюскінців – пров. Дігтярний – пров. Данилівський – в’їздом Шилівський;
	
	
	
	25

	5.27
	Розробка ДПТ  району обмеженого пр. 50 річчя СРСР – вул. Краснодарська – „Проектна -18” – вул. Немишлянська.
	
	
	
	450

	5.28
	Розробка ДПТ  району Журавлівки
	
	
	
	120

	5.29
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Ак. Белецького—р. Немишля—р. Харків
	
	
	
	50

	5.30
	Розробка ДПТ  району вул. Полевої
	
	
	
	60

	5.31
	Розробка ДПТ  району Новоселівка
	
	
	
	126

	5.32
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Полтавський шлях—вул. Володарського—вул. Гвардійців залізничників—смугою відведення Південної залізниці
	
	
	
	30

	5.33
	Розробка зонінгу центральної частини міста
	
	
	
	1200

	5.34
	Розробка ДПТ  спортивно-оздоровчого комплексу рекреаційної зони (Лісний масив)
	
	
	
	49

	5.35
	Розробка ДПТ  дитячо-розважального комплексу рекреаційної зони (Лісний масив) 
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2
	50

	5.36
	Розробка ДПТ адміністративно-господарського комплексу рекреаційної зони (Лісний масив)
	
	
	
	50

	5.37
	Розробка генерального плану рекреаційної  зони (Лісний масив)
	
	
	
	50

	5.38
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Кірова – м-н Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції 
	2008-2010рр.
	
	240

	5.39
	Розробка ДПТ  району обмеженого пр. Московським – вул. Академіка Павлова – Салтівським шосе – пров. Електромеханічним.
	
	
	
	385

	5.40
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – вул. Квітучою та р. Харків
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	
	500

	5.41
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Скрипника –  „пробивкою” вул. Скрипника – р. Лопань – м-н Рози Люксембург –  пров. Вірменським – пров. Короленко - вул. Пушкінською
	
	
	
	800

	5.42
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Академіка Павлова  - вул. Блюхера – в’їзд Лазківський – вул. Шевченка – вул. Тахіоташська – вул. Муромська 
	
	
	
	300

	5.43
	Розробка ДПТ  району обмеженого  пр. Перемоги –  вул. Гацева
	
	
	
	175

	5.44
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Таборовою, вздовж окружної дороги
	
	
	
	126

	5.45
	Розробка проекту планування території обмеженої  р. Лопань –  Бурсацьким узвозом – м-н Конституції – м-н Рози Люксембург
	
	
	
	200

	5.46
	Розробка ДПТ  району обмеженого майданом Рози Люксембург, р. Лопань, вул. Конєва, вул. Примакова, вул. Урицького, майдан Бугримової.
	
	
	
	400

	5.47
	Розробка ДПТ району вздовж Білгородського шосе
	
	
	
	200

	5.48
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Сумською - садом ім.. Т.Г. Шевченко - узвоз Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна - вул. Культури.
	
	
	
	400

	5.49
	Розробка ДПТ  району обмеженого Вул. Клочківською – вул. Заводу Комсомолець – р. Лопань – територією ВАТ „Харківський завод харчових кислот”
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2
	200

	5.50
	Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Муромською, р. Харків, пробивкою пр. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, вул. Марселя Кашена, вул. Бестужева, в-д Бестужева, вул. Академіка Павлова, південно-східною межею кладовища №3, вул. Автострадною, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, вул. Загородньою, вул. Академіка Павлова, вул. Якутською, вул. Дідро, вул. Механізаторською.
	
	
	
	900

	5.51
	Розробка проекту розподілу прибудинкових територій
	Департамент  житлового господарства 
	2006-2015рр.
	
	1000

	5.52
	Корегування ДПТ району обмеженого вул. Кірова – м-н Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною з розширенням меж проектування
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції
	2009р.
	
	50

	5.52
	Розробка ДПТ району, що обмежений санаторієм «Відрадне» - вул. Олександрівська – територія «БІОЛЕК»
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр
	
	250

	6.
	ИНЖЕНЕРНА  ІНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Розробка  галузевих  схем розвитку інженерної інфраструктури  міста;
	ТВО „Харківкомунпромвод”;
	2004-2015 рр.


	2 т. 

V розд.

гл. 1,2,4,5;
	За  рахунок власних коштів підприємств

	
	
	ДКП „Харківкомуночиствод”;
	
	
	

	
	
	КП „Харківські теплові мережі”
	
	
	

	
	
	ВАТ  „Харківміськгаз”;
	
	
	

	
	
	АК  „Харківобленерго”;
	
	
	

	
	
	ДКП  „Міськсвітло”;
	
	
	

	
	
	ХКП  Міськелектротранс”;
	
	
	

	
	
	АТ  „Укртелеком”
	
	
	

	
	
	ТК „Велтон”
	
	
	

	6.2
	Проектування  виносу з території  міста газопроводів  високого  тиску;
	ВАТ „Харківміськгаз”
	2005-2007рр
	2 т. 

V розд.

гл. 1,2,4,5
	450

	6.3
	Проектування підстанції  110/6-10 кВ „Перемога”
	Північна електроенергетична система  НЕК  „Укрелектро”;
	2006р.
	
	450

	6.4
	Проектування підстанції 330-110 кВ „Північна”
	
	2010р.
	
	2250

	7.
	ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

	7.1
	Проектування  водно-зеленої зони  уздовж р. Немишлі;
	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин;


	2004-2015 рр
	1 т. 

V розд.

гл. 2;
	400

	7.2
	Благоустрій  та озеленення  зони уздовж р. Уди;
	
	
	
	300


Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та земельних відносин 
Т.І. Овіннікова
7. ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ

Згідно  ст.4  Закону  України  „Про  планування і забудову  територій”  фінансування робіт  з  планування  території,  проведення  важливіших  науково-дослідних  робіт  здійснюється  за  рахунок  бюджетних  коштів.

Фінансування  робіт  з планування окремих  земельних  ділянок  може  здійснюватись  за  рахунок  інших  джерел,  не  заборонених  законом.

Орієнтовний  обсяг  фінансування   програми   за  рахунок  міського  бюджету  на  термін  до 2015  року  складає:

1) Створення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та моніторингу реалізації генерального плану 
–  2 700  тис. грн.;

2) Розробка  наступних  етапів містобудівної документації
–  3 879  тис. грн. 

3) Проектування магістралей та транспортних розв’язок
–  36 975  тис. грн.;

4) Проект водозниження
–  2 100  тис. грн.;

5) Житлове будівництво
–  13 779  тис. грн.;

6) Інженерна інфраструктура
-- 3 150  тис. грн;

7) Ландшафтно-рекреаційні зони
–   700  тис. грн.

Всього:    63 283 тис.грн.

Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та земельних відносин













Т.І. Овіннікова
Додаток 2

до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 «Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.» від 29.04.2009 р.№ 90 / 09
Кошторис витрат на виконання «Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 р.» на 2009 рік за рахунок міського бюджету

	№

п/п
	Код головного роз поряд

ника, КТКВ
	№ заходу програми
	Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу
	Обсяг фінансування 

на 2009 рік (грн.)

	
	
	
	
	Разом, грн.
	Загальний фонд, 
грн.
	Спеціальний фонд, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	190
	
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ 

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ   МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ  ТА  МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
	35 000
	35 000
	

	
	
	1.2
	Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання
	35 000
	35 000
	

	
	150202
	
	РОЗРОБКА СХЕМ ТА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ МАСОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
	
	
	

	4
	
	5.
	ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
	
	
	

	5
	
	5.2
	Розробка ДПТ району „Горизонт”
	
	
	-

	6
	
	5.6
	Розробка ДПТ району «Зелений Гай», що обмежений вул. Луі Пастера – бул. І. Каркача – вул. Роганською – вул. Мира – вул. Другої П’ятирічки – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна
	
	
	-

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7

	7
	
	5.48
	Розробка ДПТ  району обмеженого вул. Сумською - садом ім.. Т.Г. Шевченко - узвоз Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна - вул. Культури
	199 887
	199 887
	-

	8
	
	5.20
	Розробка ДПТ району, що обмежений санаторієм «Відрадне» - вул. Олександрівська – територія «БІОЛЕК»
	249 851
	249 851
	-

	9
	
	5.47
	
	199 950
	199 950
	-

	ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:
	3 009 953
	3 009 953
	


Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та земельних відносин
Т.І. Овіннікова










PAGE  

