Додаток 1

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 „Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.”

                                                                                                                                                    від  21.10.2009р. №         /09  
Зміна назв розділів
	Редакція, згідно рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04
	Нова редакція

	1. Характеристика програми.
	Розділ 1. Характеристика Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.

	2. Стан   розвитку  м. Харкова.
	Розділ 2. Стан   розвитку  м. Харкова.

	 3. Основні  напрямки розвитку  м. Харкова.
	Розділ 3. Основні  напрямки розвитку  м. Харкова.

	 4. Мета  програми.
	Розділ 4. Мета  Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.

	5. Виконання програми.
	Розділ 5. Заходи по виконанню Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.

	 6.  Механізм  реалізації  програми.
	Розділ 6.  Механізм  реалізації  Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.

	7.  Фінансування  програми.
	виключено


Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та земельних відносин 
Т.І. Овіннікова

Додаток 2

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 „Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.”   від  21.10.2009р. №         /09  
Розділ 5. Заходи по виконанню програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.
	№

заходу
	Найменування  заходів
	Замовник-виконавець
	Строк
	Розділ генплану

	1.
	СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ   МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ  ТА  МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

	1.1
	Придбання програмного забезпечення та оплата робіт по створенню програмного забезпечення для комп’ютерної та обчислювальної техніки з передачею майнових прав
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	Протягом терміну  дії  генерального плану міста
	2 т.

VI розд.

	1.2
	Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, серверів, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання
	
	
	

	1.3
	Розробка Порядку ведення містобудівного кадастру
	
	
	

	1.4
	Здійснення  моніторингу  за  відповідністю  містобудівного  розвитку  м. Харкова  основним  положенням  генерального  плану  та  реалізацією  завдань  даної  програми
	
	
	

	1.5
	Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування без передачі майнових прав
	
	
	

	2.
	РОЗРОБКА  НАСТУПНИХ  ЕТАПІВ  МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

	2.1
	План червоних ліній
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2005-2007рр.
	1 т.

VІ розд.

гл. 12

	2.2
	Проект міської межі
	
	2005-2008 рр.
	

	2.3
	Розробка  місцевих  правил забудови
	
	2008-2015 рр.
	

	2.4
	Розробка схеми оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту
	
	2009 р.
	

	2.5
	Розробка проекту визначення меж історичних ареалів
	
	2007 р.
	

	2.6
	Розробка  графічної частини  правил благоустрою
	
	2008 р.
	

	2.7
	Розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”
	
	2010 – 2015 рр.
	

	3.
	ПРОЕКТУВАННЯ МАГІСТРАЛЕЙ ТА ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОК

	3.1
	Реконструкція вул. Клочківської від пров. Рогатинського до пров. Банного
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції
	2004-2015рр.
	2 т.

IV розд.

гл. 3;



	3.2
	Реконструкція вул. Сумської від просп. Правди до вул. Скрипника з пробивкою вул. Скрипника на вул. Клочківську
	
	
	

	3.3
	Реконструкція вул. Пушкінської
	
	
	

	3.4
	Реконструкція вул. Шевченка від просп. Московського до  вул. Матюшенка
	
	
	

	3.5.
	Пробивка вул. Клочківської до  скверу  „Стрілка” з будівництвом розв’язки  в  різних  рівнях  з Нетіченською набережною  та з пробивкою вул. Жовтневої революції
	
	
	

	3.6.
	Пробивка вул. Шевченка до просп. Гагаріна з будівництвом розв’язки в різних рівнях з просп. Гагаріна
	
	
	

	3.7.
	Реконструкція Нетіченської набережної від розв’язки  в різних рівнях  з просп. Гагаріна до  розв’язки  в  різних рівнях  з вул.Клочківською
	
	
	

	3.8.
	Пробивка просп. 50-річчя ВЛКСМ  від вул. Ак. Павлова  до  розв’язки  в різних рівнях на  перехресті  вул. Шевченко, вул. Матюшенка –просп. 50-річчя ВЛКСМ
	
	
	

	3.9.
	Реконструкція  вул. Матюшенка, вул. Весніна від  вул. Шевченка до вул. Динамівської
	
	2006-2015 рр
	2 т.

ІV розд.

гл.2

п.2.4;



	3.10
	Вул.  Клочківська з виходом  на  Червоношкільну  набережну – пр. Гагаріна
	
	
	

	3.11
	Салтівське  шосе з  виходом  на  вул. Матюшенка – вул. Весніна – вул. Новгородську до  вул. Клочківської – вул. Єлізарова
	
	
	

	3.12
	Бєлгородське шосе – вул. Сумська  до  перетину  з  вул. Весніна
	
	
	

	3.13
	Симферопольське шосе – Мерефянське шосе  від  просп. Гагаріна  до  окружної  автодороги
	
	
	

	3.14
	Дві розв’язки:

просп.  50-річчя СРСР – просп. 50-річчя ВЛКСМ; просп. 50-річчя ВЛКСМ– вул. Академіка Павлова;
	
	
	

	
	Вул. Проектна-14 від просп. 50-річчя ВЛКСМ – бульв. Б. Хмельницького – просп. Фрунзе – Окружна Автодорога
	
	
	

	3.15
	Дублер  вул. Полтавський  шлях  з  використанням  вул. Постишева   з  виходом  на  Нетіченську  набережну – Червоношкільну  набережну  вул. Шевченка – продовження  просп. 50-річчя ВЛКСМ – вул. Академіка  Павлова
	
	Після 2015р.
	

	4.
	ПРОЕКТ ВОДОЗНИЖЕННЯ

	4.1
	В районі р. Немишлі
	Департамент комунального господарства
	2006-2010 р.
	2 т.

IІІ розд.

	4.2.
	В  районі  р. Харків від  злиття з р. Немишля  до  Великої  Даниловки
	
	2006-2010 р.
	

	4.3
	В  районі  р. Лопань від злиття  з р. Уди  до окружної автодороги
	
	2008 р.
	

	5.
	ЖИТЛОВЕ  БУДІВНИЦТВО

	5.1
	Розробка ДПТ району  по вул. Астрономічній
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006 -2015 рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2

	5.2
	Розробка ДПТ району „Горизонт”
	
	
	

	5.3
	Розробка ДПТ району „Флорінки”
	
	
	

	5.4
	Розробка ДПТ району  „Левада”, що обмежений  Червоношкільною набережною – пр. Гагаріна – вул. Першої Кінної Армії – вул. Жовтневої Революції
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006 -2015 рр.

.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2

	5.5
	Розробка ДПТ  району  „Липова роща” під садибну житлову забудову
	
	
	

	5.6
	Розробка ДПТ району „Зелений Гай”, що обмежений вул. Луі Пастера – бул. І. Каркача – вул. Роганською – вул. Мира – вул. Другої П’ятирічки – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна
	
	
	

	5.7
	Розробка ДПТ району „Північні П’ятихатки”
	
	
	

	5.8
	Схеми забудови буферних зон
	
	
	

	5.9
	Розробка ДПТ району  „Рогань” - Совхоз Декоративні культури
	
	
	

	5.10
	Розробка ДПТ району  по вул. Ньютона під садибну житлову забудову
	
	
	

	5.11
	Розробка ДПТ району  по пр. Московському
	
	
	

	5.12
	Розробка ДПТ району  Східної Салтівки (обласні землі):
	
	
	

	5.12.1.
	Багатоквартирної житлової забудови
	
	
	

	5.12.2.
	Садибної житлової забудови
	
	
	

	5.13
	Розробка ДПТ району  Північої Салтівки (обласні землі)
	
	
	

	5.14
	Розробка ДПТ району Південні П'ятихатки під садибну житлову забудову (обласні землі) 
	
	
	

	5.15
	Розробка  ДПТ  району  „Подол”, що обмежений майданом Рози Люксембург – пров. Вірменським – вул. Кооперативною – р. Харків – р. Лопань
	
	
	

	5.16
	Розробка  ДПТ  району, що обмежений вул. Плеханівською – майданом Руднєва – пр..Московським – вул. Б.Хмельницького – вул. Кірова
	
	
	

	5.17
	Розробка  ДПТ  району, що обмежений Нетіченською наб.- вул. Жовтневої революції – вул. Світло Шахтаря – вул. Примакова – вул. Конєва
	
	
	

	5.18
	Розробка  ДПТ  району, що обмежений вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – р. Лопань
	
	
	

	5.19
	Розробка  ДПТ  району, що обмежений вул. Полтавський Шлях – вул. Володарського – вул. Постишева – вул. Наріманова
	
	
	

	5.20
	Розробка ДПТ  району, що обмежений пр. Московським – вул. Юр`ївською– вул. Куйбишева – пров. Куйбишева – р. Харків –  майданом Фейєрбаха
	
	
	

	5.21
	Розробка ДПТ  району, що обмежений узвозом Пасcіонарії – вул. Клочківською – вул. Іванівською – р. Лопань
	
	
	

	5.22
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Культури – вул. Галана – вул. Данилевського – вул. Р.Ролана
	
	
	

	5.23
	Розробка ДПТ  району, що обмежений «пробивкою» узвозу Пассіонарії – вул. Котлова – вул. Червоноармійською – вул. Коцарською – вул. Дмитріївською – пров. Пискунівським – р. Лопань
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2

	5.24
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Івана Каркача – вул. Шарикова–вул. Електровозною – вул. Плитоковою 
	
	
	

	5.25
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Ак. Белецького – вул. Якіра – вул. О. Стасової – р. Харків
	
	
	

	5.26
	Розробка ДПТ  району, що обмежений узвозом Весніна – вул. Челюскінців – пров. Дігтярним – пров. Данилівським – в’їздом Шилівським
	
	
	

	5.27
	Розробка ДПТ  району, що обмежений пр. П`ятдесятерічча СРСР – вул. Краснодарською – „Проектною -18” – вул. Немишлянською
	
	
	

	5.28
	Розробка ДПТ  району Журавлівки
	
	
	

	5.29
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Ак. Белецького—р. Немишля—р. Харків
	
	
	

	5.30
	Розробка ДПТ  району вул. Полевої
	
	
	

	5.31
	Розробка ДПТ  району Новоселівка
	
	
	

	5.32
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Полтавський шлях—вул. Володарського—вул. Гвардійців залізничників—смугою відведення Південної залізниці
	
	
	

	5.33
	Розробка зонінгу центральної частини міста
	
	
	

	5.34
	Розробка ДПТ  спортивно-оздоровчого комплексу рекреаційної зони (Лісний масив)
	
	
	

	5.35
	Розробка ДПТ  дитячо-розважального комплексу рекреаційної зони (Лісний масив) 
	
	
	

	5.36
	Розробка ДПТ адміністративно-господарського комплексу рекреаційної зони (Лісний масив)
	
	
	

	5.37
	Розробка генерального плану рекреаційної  зони (Лісний масив)
	
	
	

	5.38
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Кірова – майданом Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції 
	2008-2010рр.
	

	5.39
	Розробка ДПТ  району, що обмежений пр. Московським – вул. Академіка Павлова – Салтівським шосе – пров. Електромеханічним
	
	
	

	5.40
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – вул. Квітучою та р. Харків
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	

	5.41
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Скрипника –  „пробивкою” вул. Скрипника – р. Лопань – майданом  Рози Люксембург –  пров. Вірменським – пров. Короленко - вул. Пушкінською
	
	
	

	5.42
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Академіка Павлова  - вул. Блюхера – в’їздом Лазківським – вул. Шевченка – вул. Тахіоташською – вул. Муромською 
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2

	5.43
	Розробка ДПТ  району, що обмежений  пр. Перемоги –  вул. Гацева
	
	
	

	5.44
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Таборовою, вздовж окружної дороги
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр.
	1 т.

IV розд. гл.1, 2

	5.45
	Розробка проекту планування території, що обмежена  р. Лопань –  Бурсацьким узвозом – м-н Конституції – м-н Рози Люксембург
	
	
	

	5.46
	Розробка ДПТ  району, що обмежений майданом Рози Люксембург - р. Лопань - вул. Конєва - вул. Примакова - вул. Урицького – майданом Бугримової
	
	
	

	5.47
	Розробка ДПТ району вздовж Білгородського шосе
	
	
	

	5.48
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Сумською - садом ім. Т.Г. Шевченко - узвозом Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна - вул. Культури
	
	
	

	5.49
	Розробка ДПТ  району, що обмежений вул. Клочківською – вул. Заводу Комсомолець – р. Лопань – територією ВАТ „Харківський завод харчових кислот”
	
	
	

	5.50
	Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Муромською, р. Харків, пробивкою пр. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, вул. Марселя Кашена, вул. Бестужева, в-д Бестужева, вул. Академіка Павлова, південно-східною межею кладовища №3, вул. Автострадною, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, вул. Загородньою, вул. Академіка Павлова, вул. Якутською, вул. Дідро, вул. Механізаторською
	
	
	

	5.51
	Розробка проекту розподілу прибудинкових територій
	Департамент  житлового господарства 
	
	

	5.52
	Корегування ДПТ району, що обмежений вул. Кірова – м-н Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною з розширенням меж проектування
	Управління з будівництва ремонту та реконструкції
	2009р.
	

	5.53
	Розробка ДПТ району, що обмежений санаторієм «Відрадне» - вул. Олександрівська – територія «БІОЛЕК»
	Департамент  містобудування, архітектури та земельних відносин
	2006-2015рр
	

	6.
	ИНЖЕНЕРНА  ІНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Розробка  галузевих  схем розвитку інженерної інфраструктури  міста
	ТВО „Харківкомунпромвод”;
	2004-2015 рр.


	2 т. 

V розд.

гл. 1,2,4,5;

	
	
	ДКП „Харківкомуночиствод”;
	
	

	
	
	КП „Харківські теплові мережі”
	
	

	
	
	ВАТ  „Харківміськгаз”;
	
	

	
	
	АК  „Харківобленерго”;
	
	

	
	
	ДКП  „Міськсвітло”;
	
	

	
	
	ХКП  Міськелектротранс”;
	
	

	
	
	АТ  „Укртелеком”
	
	

	
	
	ТК „Велтон”
	
	

	6.2
	Проектування  виносу з території  міста газопроводів  високого  тиску
	ВАТ „Харківміськгаз”
	2005-2007рр
	2 т. 

V розд.

гл. 1,2,4,5

	6.3
	Проектування підстанції  110/6-10 кВ „Перемога”
	Північна електроенергетична система  НЕК  „Укрелектро”;
	2006р.
	

	6.4
	Проектування підстанції 330-110 кВ „Північна”
	
	2010р.
	

	7.
	ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

	7.1
	Проектування  водно-зеленої зони  уздовж р. Немишлі
	Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин;


	2004-2015 рр
	1 т. 

V розд.

гл. 2;

	7.2
	Благоустрій  та озеленення  зони уздовж р. Уди
	
	
	


Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та земельних відносин 
Т.І. Овіннікова










