8

Уважаемый Геннадий Адольфович!

Уважаемые члены исполкома!
Во исполнение распоряжения городского головы 14 апреля (№ 21/1 от 14.04.2015 г.) в городе Харькове был завершен отопительный сезон.    

Следует отметить, что отопительный сезон 2014-2015 гг. был начат 21 октября на основании согласования Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 09.10.2014 № 296 (в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха).
В течение 2-х дней был подан теплоноситель на объекты соцкультбыта, в течение 7 дней ​(с  23 октября) – на жилые дома.

Сегодня, подводя итоги отопительного сезона, следует отметить, что в целом он прошел стабильно, без серьезных аварийных ситуаций.
Несмотря на то, что физический износ тепловых сетей составляет более чем 70 %, повреждения устранялись немедленно, без прекращения теплоснабжения, путем локальных отключений отдельных квартир.
Отключения отопления жилых массивов отсутствовали.

Учитывая, что в г. Харькове имеется схема теплоснабжения позволяющая переключать потребителей с одного источника на другой это дает возможность во время отопительного сезона продолжать выполнять работы по замене трубопроводов тепловых сетей.
Без прекращения подачи тепла жителям города, была произведена замена более 20 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Ремонт выполнялся, в том числе, с применением прогрессивных технологий – предварительно изолированных труб в пенополиуретане.

Температурный режим в школах, больницах и других учреждениях социально-культурного назначения соответствовал санитарным нормам, аварийных ситуаций не возникало.
В течение отопительного сезона в городскую диспетчерскую службу «1562» поступали и своевременно выполнялись заявки жителей                     по  тепло-, водоснабжению и водоотведению на внутридомовых инженерных системах.
Если обозначить их количество в объемных единицах, то это порядка:
· 33 тыс. заявок  – по эксплуатации и ремонту систем отопления;

· 16 тыс. заявок – по системам горячего водоснабжения;

· 24 тыс. заявок – по системам холодного водоснабжения;

· 19 тыс. заявок – по системам водоотведения.

Количество аварийных отключений внутридомовых систем по горячему и холодному водоснабжению в сравнении с прошлым годом снижено на 23 % и 14 % соответственно. Практически на том же уровне показатели по аварийным отключениям внутридомовых систем отопления и водоотведения.
При подготовке внутридомовых инженерных систем к отопительному сезону 2014-2015 гг., коммунальными предприятиями на должном качественном уровне были проведены работы по закрытию контуров домов и утеплению трубопроводов.
В итоге за прошедший отопительный сезон размораживаний внутридомовых систем не зафиксировано.
В целях снижения энергоемкости производства, основным заданием для КП «Харьковские тепловые сети» в период ремонтной кампании при подготовке теплового хозяйства к работе в отопительный период по прежнему является максимальная степень внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий с применением прогрессивного оборудования.

За 2014 год выполнены мероприятия по энергосбережению на общую сумму 44,0 млн грн. В результате КП «Харьковские тепловые сети» удалось значительно снизить удельные нормы расхода природного газа на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии.

На сегодняшний день, например, по результатам отопительного периода 2014-2015 гг. удельная норма расхода топлива составляет 156 кг условного топлива на 1 Гкал, в то время как по Украине этот показатель составляет в среднем примерно 163 кг условного топлива на 1 Гкал.     
Объемы потребления газа в отопительный период 2014-2015 гг. составили  531,5 млн м3, что на 86,6 млн м3 меньше по сравнению с предыдущим отопительным периодом.
КП «Харьковводоканал» были выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной работы водопроводных и канализационных сооружений, а также надежного водоснабжения г. Харькова в сложных погодных условиях.

Перекладка более 5-ти  км сетей, выполненная в подготовительный период, позволила значительно уменьшить число дефектов на водопроводных сетях.

Так, если в 2010 г. имелось порядка 5-ти тысяч повреждений на водопроводных сетях, то в 2014 г. эта цифра составляет практически           3,0 тысячи повреждений, что меньше на 40 %.
Также хочу отметить, что в период зимней эксплуатации предприятием были выполнены работы по замене 20 вводов в жилых домах, протяженностью 0,4 км и водопроводных магистралей, протяженностью – около 1 км.
     
В зимний период была обеспечена работа водоразборных колонок       в городе (справочно: всего около 2,5 тыс шт.). Вместе с тем, приходилось выполнять и ремонты в процессе зимней эксплуатации.
Очистные сооружения Комплексов биологической очистки «Диканевский», «Безлюдовский», Комплексов водоподготовки «Днепр» и  «Донец» работали в штатном технологическом режиме. 

Службами строго соблюдаются технологические регламенты очистки и обеззараживания питьевой воды.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2014 г. КП «Харьковводоканал» было затрачено 10,2 млн грн. и тем самым сэкономлено 19,8 млн кВт/час электроэнергии и более 1,9 млн м3 воды.
В прошедший отопительный период коммунальными предприятиями дорожного хозяйства, жилищными службами принимались необходимые меры по очистке тротуаров и проезжей части дорог от снега и наледи, что в свою очередь обеспечило бесперебойное движение пешеходов и транспортных средств, содержание в надлежащем состоянии подъездов к больницам и поликлиникам, и жилым домам.
В период сложных погодных условий дорожными службами обеспечивалась посыпка дорожного полотна жидкими реагентами (израсходовано – 800 м3) и песчано-соляной смесью (израсходовано – практически 11,2 тысяч м3).
Хочу сказать несколько слов об эксплуатации городских электрических и газовых сетей. Несмотря на все сложности зимнего периода АК «Харьковоблэнерго» и ПАО «Харьковгоргаз» были приложены все усилия для стабильной работы объектов электро- и газоснабжения. 

При формировании мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период, Департаментами городского совета совместно с администрациями районов, коммунальными предприятиями, учреждениями, учтены поручения городского головы, а также проблемные вопросы, высказанные избирателями при встречах с депутатами городского совета. 
Приняты к сведению недостатки прошедшего отопительного периода.

Такая организационная работа взята за практику уже не один год.
Сегодня на рассмотрение выносится проект решения с конкретными задачами и сформированными планами мероприятий по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 гг. 

Общая сумма затрат по мероприятиям составляет более 440,0 млн грн., из них 308,0 млн грн. – финансирование из бюджета г. Харькова, остальное финансирование – это собственные средства предприятий.

Если говорить об основных направлениях сферы жизнеобеспечения города, то следует отметить, что КП «ХТС» запланированы мероприятия на подготовку теплового хозяйства                      на сумму 35,5 млн грн.

За счет данных средств будут выполнены: работы по ремонту и реконструкции 10-ти км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей; капитальный и текущий ремонты 19-ти котлов районных и 13-ти котлов квартальных котельных, 40-ка насосных агрегатов.
В рамках модернизации и реконструкции запланированы: 

· модернизация установки горячего водоснабжения в летнем режиме на котельной по ул. Конева,7-А Октябрьского района;
· установка нового водонагревателя котельной по ул. 8 Марта, 10 Ленинского района;
· ликвидация низкоэффективной котельной, встроенной в подвальное помещение нежилого дома по адресу пр. Ильича, 77 с подключением потребителей Октябрьского района к котельной по ул.Свинаренко, 5. 
Реконструкция данных котельных направлена на улучшение качества услуг отопления жилых домов, сокращение потребления природного газа, используемого для нужд теплоснабжения, а также улучшение экологического состояния в данных районах города.
Также предусмотрено техническое переоснащение 3-х ЦТП по пр. Тракторостроителей, 126-В и ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-Е в Московском районе и по ул. Ляпунова, 9-А в Дзержинском районе.
Из бюджета города  Харькова предусмотрено финансирование в сумме 930,0 тыс. грн. для реконструкции участка магистральных тепловых сетей по ул. О. Гончара, 5 протяженностью порядка 300 пог. м, с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретане.
В результате данной реконструкции будет повышена надежность системы централизованного теплоснабжения больницы им. Гиршмана.
Затраты КП «ХТС» в текущем году на мероприятия по энергосбережению составят 24,0 млн грн., что позволит сэкономить 732 тыс м3 природного газа, 127 тыс кВт/час электроэнергии и 9,0 тыс. Гкал тепловой энергии.
Более 27 млн грн. КП «Харьковводоканал» планирует направить на выполнение работ по подготовке к зимней эксплуатации водопроводного и канализационного хозяйства.
Это санация водопроводных вводов в жилые дома г. Харькова.            (45 водопроводных вводов диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 2000 пог. м), что повысит надежность водоснабжения жителей многоквартирных домов г. Харькова;
- капитальный ремонт 2-х фильтров на Комплексе водоподготовки «Донец» (монтаж дренажной системы с заменой фильтрующей загрузки) повысит надежность и качество водоподготовки на основных сооружениях подачи воды потребителям г. Харькова и  области;
- реконструкция водопроводной сети по ул. Гвардейцев Широнинцев, 32 (Д-560 мм, протяженностью 168 пог. м) для обеспечения надежного водоснабжения Салтовского жилмассива.
За счёт средств бюджета г. Харькова предусмотрено финансирование на сумму более 10,0 млн грн. Это: 
– реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в районе ул. 7-й Гвардейской Армии и ул. Кулиничевской (Д-200 мм, протяженностью более 1 км), что обеспечит бесперебойное водоснабжение питьевой водой гарантированного качества население пос. Кулиничи и улучшит экологическое состояние Фрунзенского района г. Харькова;
– капитальный ремонт механического оборудования Печенежского гидроузла с заменой основных и ремонтных затворов значительно повысит его эксплуатационную надежность и долговечность работы;
– завершение работ по строительству главного дублирующего коллекторного туннеля в г. Харькове, что обеспечит надежную работу Главного канализационного коллекторного туннеля и даст возможность переброски сточных вод в дублирующий коллектор, с целью проведения обследования и ремонта аварийных участков Главного коллекторного туннеля.
На реализацию мероприятий по энергосбережению КП «Харьковводоканал» в текущем году предусматривает сумму в размере 16,6 млн грн., что позволит сэкономить более 20,4 млн кВт/час электроэнергии и практически 3,7 млн м3 воды.
Затраты на содержание, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты улично-дорожной сети города составят более 215 млн грн. 
На подготовку городского электротранспорта к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде предусмотрено финансирование в размере более 9 млн грн.
На выполнение капитального и текущего ремонтов в жилом фонде города предусмотрено около 50 млн грн. 

С целью координации и контроля за ходом подготовки городского хозяйства к работе в предстоящих зимних условиях определен состав штаба и подготовлен график проведения его заседаний (с выездом                в районы) с участием руководителей городских и районных служб.
Проект решения об итогах работы за прошедший осенне-зимний период и подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период   2015-2016 гг.  прошел все необходимые согласования.  
Прошу поддержать данный проект решения.
